# Дорожная карта внедрения системы мониторинга

# Дорожная карта внедрения системы мониторинга

Система мониторинга для РГС, КСБ, ММБ, ВСП и смежных блоков.

Исходный набор требований сильный по бизнес-смыслу, но слишком широкий для запуска одной волной. Рекомендация: идти поэтапно: сначала открытые источники и конкурентная разведка, затем интеграции с данными, после этого — сложные государственные контуры и чувствительные данные.

# Общая оценка

Общая оценка инициативы: 8/10. Инициатива очень полезная и практически применимая, особенно для конкурентного мониторинга, региональной аналитики и подготовки продаж.

Сложность внедрения: 9/10. Высокая сложность из-за числа доменов, разнотипных источников, юридических ограничений и необходимости нормализации данных.

Быстрый эффект: 7/10. Быстрые победы возможны уже на этапе новостного мониторинга, конкурентов, госповестки и витрин алертов для фронта.

# Ключевой вывод

Сейчас это не один продукт, а набор из четырех контуров:

1. Открытый мониторинг: новости, сайты ведомств, пресс-релизы, Telegram-каналы, конкурентные офферы, региональная повестка.

2. Бизнес-аналитика: доля рынка, портфели, ставки, отрасли, турпоток, региональная динамика, нацпроекты.

3. Операционный фронт: готовые сигналы продавцам, контраргументы, алерты по демпингу, удержанию и утечкам зарплатных проектов.

4. Интеграционный и чувствительный контур: ФНС, Росстат, безопасный город, должники, преступники, блокировки, спецданные.

Главная мысль: запускать надо не все сразу, а сначала собрать работающий слой сигналов из открытых источников и внутренних витрин, который даст ценность без тяжелых согласований.

# Что запускать первым

Новости госрегулирования.

Мониторинг конкурентов.

Региональная повестка и нацпроекты.

Сигналы для фронта по продуктам и демпингу.

Мониторинг сайтов ведомств и Telegram.

# Приоритизация

P1: мониторинг новостей, сайтов ведомств и Telegram — лучший старт, можно быстро дать алерты и дайджесты.

P1: конкурентный мониторинг по продуктам, тарифам, ставкам и акциям — сразу влияет на продажи и аргументацию в каналах.

P1: сигналы для продавцов и региональных команд — нужно соединить мониторинг с понятными сценариями действий.

P2: отраслевая и региональная аналитика — нужна модель показателей и регулярное обновление.

P2: интеграции с Росстатом, ФНС и внутренними витринами — потребуются доступы, юрпроработка и владельцы данных.

P3: безопасный город, должники, преступники, блокировки — очень чувствительный контур, нужен отдельный legal/compliance review.

# Оценка по бизнес-блокам

РГС: ценно — госповестка, поручения губернаторов, выплаты, субсидии, регуляторика, зарплатные проекты, тендеры и ЭДО с ведомствами. Быстрый старт — сайты субъектов, ведомства, Telegram, нацпроекты, новости конкурентов. Самое сложное — ФНС, Росстат, безопасный город, персональные и чувствительные данные.

КСБ: ценно — отраслевой мониторинг, ставки, логистика, ВЭД, кредитный портфель, конкурентные сделки. Быстрый старт — новости отраслей, конкуренты, тарифы, субсидии, события по регионам. Самое сложное — достоверная детализация по областям и проигранным сделкам.

ММБ: ценно — тарифная политика, фискальные программы, РКО, эквайринг, отзывы о конкурентах, статистика по МСП. Быстрый старт — мониторинг офферов Т-Бизнес, Точка, тарифов и отзывов. Самое сложное — сведение доли рынка и счетов МСП в одной витрине.

ВСП: ценно — демпинг по потребкредитам, конкурентные отделения, карты, кешбэк, подготовка контраргументов продавцам. Быстрый старт — рекламные щиты, сайты, мобильные офферы конкурентов, новости открытия офисов. Самое сложное — автоматизация офлайн-мониторинга и оперативная доставка в полевые команды.

Благосостояние: ценно — ПИФы, ИИС-3, комиссии, жалобы инвесторов, структурные продукты конкурентов. Быстрый старт — новости УК и брокеров, отзывы, продуктовые анонсы.

УЗП: ценно — утечки зарплатных проектов, HR-сигналы, жалобы сотрудников, сервисы для бухгалтеров. Быстрый старт — мониторинг вакансий, новостей предприятий, отзывов, тендеров.

Эквайринг: ценно — кассовые интеграции, комиссии, возвраты, биометрия, Face Pay. Быстрый старт — пресс-релизы вендоров, тарифы конкурентов, отраслевые медиа.

Домклик: ценно — проектное финансирование, аккредитации ЖК, субсидирование 0,1%, действия застройщиков и банков. Быстрый старт — новости застройщиков, банки-конкуренты, ипотечные программы.

Премиальные каналы: ценно — штучные клиентские сигналы, смена бенефициаров, сделки конкурентов, premium-benefits benchmarking. Быстрый старт — публичные корпоративные новости, условия премиум-пакетов.

# Дорожная карта внедрения

Этап 0. Проектирование и рамки, 2–4 недели: определить бизнес-владельцев; разбить кейсы на типы сигналов; согласовать правовые ограничения; утвердить MVP из 20–30 ключевых сигналов.

Этап 1. MVP открытого мониторинга, 6–8 недель: подключить сайты органов власти, ведомств, конкурентов, застройщиков, отраслевые медиа, HR-порталы и Telegram-каналы; настроить классификацию; запустить ежедневные дайджесты и критические алерты; сделать витрину событий.

Этап 2. Слой продаж и удержания, 4–6 недель: добавить сценарии реакции для ВСП, УЗП, ММБ и РГС; настроить playbooks; сегментировать сигналы по адресатам.

Этап 3. Данные и интеграции, 2–4 месяца: подключить внутренние витрины, BI-источники и разрешенные внешние наборы данных; собрать показатели по доле рынка, портфелям, ставкам, счетам и территориальной динамике; отдельно оценить интеграции с Росстатом и ФНС.

Этап 4. Чувствительные контуры, 3–6 месяцев: разбирать только после legal/compliance approval и архитектурного review; сюда относятся безопасный город, должники, блокировки счетов, преступники, персональные и квазиперсональные данные; нужны журналирование доступа, ролевое разграничение и основания обработки.

Этап 5. Industrialization, 1–2 месяца: измерить точность сигналов, уровень шума, SLA доставки, конверсию в полезные действия; добавить feedback loop; стабилизировать модель приоритетов и расширять охват по регионам.

# Целевая архитектура MVP

Сбор: сайты, RSS, Telegram, пресс-релизы, витрины, ручные наблюдения.

Обогащение: регион, бизнес-блок, конкурент, продукт, риск, сущности, тональность.

Правила: приоритет, эскалация, дублирование, маршрутизация по ролям.

Подача: дашборд, email/Telegram-алерты, weekly digest, playbooks для фронта.

Контроль: валидация источников, разметка полезности, аудит доступа.

# KPI проекта

Доля полезных сигналов, подтвержденная пользователями.

Время от появления события до доставки в нужный канал.

Количество кейсов, где сигнал был отработан в продажу или удержание.

Снижение ручного мониторинга у аналитиков и менеджеров.

Покрытие регионов, конкурентов, продуктов и отраслей.

# Основные риски

Слишком широкий периметр в первой версии.

Шум и дубль-сигналы без нормальной фильтрации.

Слабая привязка сигнала к конкретному действию.

Юридические риски при работе с чувствительными данными.

Зависимость от нестабильных внешних источников и Telegram.

# Рекомендация

Рекомендован двухконтурный старт.

Контур A: открытые источники, конкуренты, региональная и регуляторная повестка.

Контур B: алерты и playbooks для фронта, ВСП, УЗП, ММБ и РГС.

Это даст эффект быстро. Все тяжелые интеграции стоит заводить только после подтверждения, что MVP реально используется и приносит ценность.